# Estudo de Produto e Baixo Nivel - Lava Rapido MVP

Projeto: Barbearia SaaS V2

Documento: Estudo para vertical Lava Rapido / Estetica Automotiva

Data: 2026-05-17

Status: proposta tecnica para discussao PO/Arquitetura/Fabrica

Base analisada: piloto-staging-01, apos merge dos blocos PILOTO-05 Outbox e Auditoria

# 1. Resumo executivo

E tecnicamente viavel implementar um MVP de lava rapido sobre a arquitetura atual da Barbearia SaaS sem reescrever o produto, desde que a abordagem seja vertical por tenant e nao uma troca estrutural do dominio.

A recomendacao e criar uma vertical car_wash controlada por configuracao de tenant, reaproveitando:

agenda;

clientes;

servicos;

profissionais como recurso operacional/box/equipe;

disponibilidade;

bloqueios de horario;

waitlist;

outbox/WhatsApp;

auditoria operacional;

financeiro/comissao ja existentes;

RBAC e RLS multi-tenant.

O caminho de menor risco e nao transformar agora professionals em resources. Para o MVP, o sistema pode exibir "Box", "Equipe" ou "Responsavel" na UI, mantendo internamente a tabela professionals. Essa decisao evita quebrar agenda, disponibilidade, bloqueio, RBAC, testes e relatorios ja aprovados.

O principal acrescimo de dominio e:

1. cadastro de veiculos por cliente;

2. vinculo do veiculo ao agendamento;

3. etapa operacional de patio/lavagem;

4. checklist simples de entrada;

5. notificacao WhatsApp de confirmacao, carro em lavagem e carro pronto;

6. labels e fluxos especificos por vertical.

Parecer: lava rapido MVP e uma evolucao segura e comercialmente interessante. Oficina mecanica completa nao deve ser implementada agora, pois exige ordem de servico tecnica, pecas, diagnostico, orcamento e garantia, aumentando muito o risco.

# 2. Leitura de mercado

## 2.1 Sinais de demanda

O mercado de lava rapido e estetica automotiva tem alta aderencia a software de agenda, WhatsApp e controle de patio porque a operacao sofre com:

atendimento por WhatsApp disperso;

fila fisica sem visibilidade;

conflito de horario por box/equipe;

cliente sem historico;

veiculo sem registro padronizado;

precificacao diferente por porte/tipo de veiculo;

falta de controle de status: aguardando, lavando, pronto, entregue;

ausencia de lembrete e reativacao;

caixa do dia e comissao pouco estruturados;

dificuldade de medir ocupacao por box, ticket medio e recorrencia.

Fontes de mercado consultadas indicam que produtos de lava rapido costumam destacar agendamento, WhatsApp, box/capacidade, painel operacional, cliente/veiculo, OS, caixa e KPIs. O LavaOps, por exemplo, comunica agendamento publico, WhatsApp e painel administrativo com cadastro de servicos, precos e duracao. O LavaJatos CRM enfatiza painel operacional, OS rapida, clientes/veiculos, caixa, agendamento e avisos por WhatsApp. O Lava ja! destaca checklist, placa, cashback, WhatsApp, financeiro e agendamento online. Em mercado internacional, Washify/DRB destaca CRM, planos recorrentes, identificacao veicular, relatorios, inventario, equipe, ecommerce, SMS/email e modulo de detalhamento.

## 2.2 Implicacao para o Barbearia SaaS

O produto atual ja cobre a parte mais dificil para um primeiro MVP:

agenda multi-tenant;

disponibilidade;

servicos com duracao/preco;

agenda por profissional/recurso;

lifecycle de agendamento;

outbox WhatsApp;

auditoria operacional;

financeiro/comissao iniciados;

portal web operacional.

Portanto, o MVP nao deve comecar por POS, estoque, LPR, app mobile ou plano mensal ilimitado. Esses recursos sao relevantes, mas pertencem a fases posteriores.

# 3. Premissas de negocio

Este estudo assume uma persona operacional, sem alegar entrevista real:

Persona: dono de lava rapido estruturado

Opera com 2 a 6 boxes.

Recebe demanda por WhatsApp e chegada espontanea.

Precisa saber qual carro esta aguardando, lavando, em acabamento, pronto e entregue.

Quer cadastrar placa/modelo/cor para reconhecer o cliente rapidamente.

Quer evitar reclamacao de dano com checklist de entrada.

Quer avisar o cliente quando o carro ficar pronto.

Quer medir ocupacao, ticket medio, servicos mais vendidos e retorno de clientes.

Quer financeiro simples por dia/forma de pagamento.

Quer futura fidelizacao/recall: "esta na hora de lavar novamente".

# 4. Estado atual do produto base

## 4.1 Stack e arquitetura

Backend

Node.js;

TypeScript;

Fastify;

Zod;

PostgreSQL;

RLS multi-tenant via app.tenant_id / app_tenant_id();

Redis;

OpenAPI;

Vitest.

Frontend

React;

Vite;

TypeScript;

componentes locais;

Testing Library/Vitest;

navegação por RBAC.

Infra e automacao

Docker/Docker Compose;

migrations SQL versionadas;

n8n;

Evolution API;

Outbox pattern;

GitHub Actions;

npm audit;

Gitleaks.

## 4.2 Modulos ja existentes e aproveitaveis

| Dominio atual | Arquivos/tabelas principais | Reuso no lava rapido |
| --- | --- | --- |
| Tenants | tenants, tenant_settings, middleware tenant | Ativar vertical por tenant |
| Clientes | customers, customers/routes.ts | Dono do veiculo |
| Profissionais | professionals, professional_services, horarios | Box, equipe ou responsavel |
| Servicos | services, categorias, variantes, buffers | Tipos de lavagem/detalhamento |
| Agenda | appointments, lifecycle, availability | Agendamento de lavagem |
| Disponibilidade | /availability, business hours, blocks | Capacidade por box/equipe |
| Bloqueios | calendar_blocks, time blocks | Box indisponivel/manutencao |
| Waitlist | waitlist_entries | Cliente aguardando vaga |
| Outbox | message_outbox, retry, error_class | Confirmacao, lembrete, carro pronto |
| Auditoria operacional | operational_audit_events, /operacao/auditoria | Rastrear fluxos de patio |
| Financeiro | appointment_financials, Pix | Receita por lavagem |
| Comissao | commission_entries | Comissao por equipe/lavador |
| Web | Agenda, Clientes, Servicos, Mensagens, Auditoria | Base UI pronta |

## 4.3 Entregas ja aprovadas que nao devem ser quebradas

| Entrega | Status | Risco se mexer errado |
| --- | --- | --- |
| Agenda/RBAC/cross-tenant | aprovado em blocos anteriores | Alto |
| Outbox operacional - Bloco 1 | aprovado e mergeado | Medio/alto |
| Auditoria operacional - Bloco 2 | aprovado e mergeado | Medio |
| n8n SendText smoke | validado com WhatsApp recebido | Medio |
| RLS multi-tenant | base critica | Alto |

Regra: toda mudanca do lava rapido deve ser aditiva, com feature flag/vertical, sem renomear tabelas nucleares.

# 5. Decisao arquitetural recomendada

## 5.1 Nao fazer agora

Nao fazer neste MVP:

renomear professionals para resources;

transformar todos os modulos em genericos;

alterar status global de appointments sem necessidade;

refatorar agenda inteira;

criar marketplace/public booking complexo;

implementar app mobile;

implementar reconhecimento de placa por IA;

implementar estoque completo;

implementar planos mensais ilimitados;

implementar oficina mecanica/OS tecnica.

## 5.2 Fazer agora

Fazer:

criar vertical car_wash por tenant;

adaptar labels da UI por vertical;

criar cadastro de veiculos;

vincular veiculo ao agendamento;

criar extensao operacional de lava rapido via nova tabela car_wash_jobs;

criar checklist simples de entrada;

criar board operacional de patio;

usar outbox para notificacoes;

usar auditoria operacional para rastreio;

usar financeiro/comissao ja existentes quando agendamento for concluido.

# 6. Modelo de dominio proposto

## 6.1 Entidades

| Entidade | Descricao | Implementacao recomendada |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Pessoa que contrata o servico | customers existente |
| Veiculo | Carro/moto do cliente | Nova tabela customer_vehicles |
| Box/equipe | Capacidade operacional | professionals existente, com label vertical |
| Servico | Lavagem simples/completa/premium | services existente |
| Categoria | Lavagem, estetica, motor, higienizacao | service_categories existente |
| Variante | Porte hatch/sedan/SUV/pickup | service_variants existente ou fase 2 |
| Agendamento | Reserva de data/hora | appointments existente |
| Job de lavagem | Estado operacional do patio | Nova tabela car_wash_jobs |
| Checklist | Condicao de entrada/saida | Nova tabela car_wash_checklists |
| Mensagem | WhatsApp/outbox | message_outbox existente |
| Auditoria | Eventos operacionais | operational_audit_events existente |
| Financeiro | Receita/pagamento | appointment_financials existente |

## 6.2 Estados operacionais do lava rapido

Manter appointments.status como lifecycle de agenda e usar car_wash_jobs.stage para a operacao de patio.

| Stage lava rapido | Significado | Relacao com appointment |
| --- | --- | --- |
| scheduled | Agendado, ainda nao chegou | confirmed ou awaiting_confirmation |
| arrived | Cliente/veiculo chegou | checked_in |
| washing | Lavagem em andamento | in_service |
| quality_check | Conferencia/acabamento | in_service |
| ready | Carro pronto para retirada | in_service ou pre-completed |
| delivered | Veiculo entregue e servico fechado | completed |
| cancelled | Cancelado | cancelled |
| no_show | Cliente nao compareceu | no_show |

Motivo: isso evita mexer no enum central de appointments, reduzindo risco de regressao.

# 7. Modelo de dados baixo nivel

## 7.1 tenant_settings

Usar configuracao por tenant:

{
  "vertical": "car_wash",
  "labels": {
    "professional": "Box",
    "professionals": "Boxes",
    "appointment": "Agendamento",
    "service": "Serviço"
  },
  "car_wash": {
    "require_vehicle": true,
    "require_checklist_on_arrival": true,
    "notify_when_ready": true,
    "default_slot_interval_minutes": 30
  }
}

Default para tenants existentes:

{ "vertical": "barbershop" }

## 7.2 Migration proposta 105_car_wash_mvp.sql

BEGIN;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS customer_vehicles (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id uuid NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  customer_id uuid NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE CASCADE,
  plate text,
  normalized_plate text,
  brand text,
  model text,
  color text,
  vehicle_type text NOT NULL DEFAULT 'car'
    CHECK (vehicle_type IN ('car','motorcycle','pickup','suv','van','truck','other')),
  notes text,
  is_active boolean NOT NULL DEFAULT true,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (tenant_id, normalized_plate)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_customer_vehicles_customer
  ON customer_vehicles (tenant_id, customer_id, created_at DESC);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS car_wash_jobs (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id uuid NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  appointment_id uuid NOT NULL REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE,
  vehicle_id uuid NOT NULL REFERENCES customer_vehicles(id) ON DELETE RESTRICT,
  stage text NOT NULL DEFAULT 'scheduled'
    CHECK (stage IN ('scheduled','arrived','washing','quality_check','ready','delivered','cancelled','no_show')),
  stage_changed_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  estimated_ready_at timestamptz,
  ready_notified_at timestamptz,
  delivered_at timestamptz,
  created_by_user_id uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  updated_by_user_id uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  metadata jsonb NOT NULL DEFAULT '{}',
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (tenant_id, appointment_id)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_car_wash_jobs_board
  ON car_wash_jobs (tenant_id, stage, stage_changed_at DESC);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_car_wash_jobs_vehicle
  ON car_wash_jobs (tenant_id, vehicle_id, created_at DESC);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS car_wash_checklists (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id uuid NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
  job_id uuid NOT NULL REFERENCES car_wash_jobs(id) ON DELETE CASCADE,
  checklist_type text NOT NULL DEFAULT 'arrival'
    CHECK (checklist_type IN ('arrival','delivery')),
  items jsonb NOT NULL DEFAULT '{}',
  notes text,
  created_by_user_id uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (tenant_id, job_id, checklist_type)
);

ALTER TABLE customer_vehicles ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE customer_vehicles FORCE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE car_wash_jobs ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE car_wash_jobs FORCE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE car_wash_checklists ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE car_wash_checklists FORCE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY tenant_isolation_customer_vehicles ON customer_vehicles
  USING (tenant_id = app_tenant_id()) WITH CHECK (tenant_id = app_tenant_id());

CREATE POLICY tenant_isolation_car_wash_jobs ON car_wash_jobs
  USING (tenant_id = app_tenant_id()) WITH CHECK (tenant_id = app_tenant_id());

CREATE POLICY tenant_isolation_car_wash_checklists ON car_wash_checklists
  USING (tenant_id = app_tenant_id()) WITH CHECK (tenant_id = app_tenant_id());

COMMIT;

## 7.3 Normalizacao de placa

Regra no backend:

remover espacos/hifens;

upper-case;

aceitar Mercosul e placa antiga;

normalized_plate opcional quando placa nao informada;

se placa existir, unica por tenant.

Regex sugerida:

const PLATE_BR = /^[A-Z]{3}[0-9][A-Z0-9][0-9]{2}$/;

# 8. APIs propostas

## 8.1 Veiculos

### GET /api/v1/vehicles

Query:

search;

customer_id;

plate;

page;

limit;

active.

Resposta:

{
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "customer_id": "uuid",
      "plate": "ABC1D23",
      "brand": "Honda",
      "model": "Civic",
      "color": "Prata",
      "vehicle_type": "car",
      "is_active": true
    }
  ],
  "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 1 }
}

### POST /api/v1/vehicles

RBAC: attendant+.

Body:

{
  "customer_id": "uuid",
  "plate": "ABC1D23",
  "brand": "Honda",
  "model": "Civic",
  "color": "Prata",
  "vehicle_type": "car",
  "notes": "Cliente prefere cera premium."
}

Regras:

customer_id deve pertencer ao tenant;

placa duplicada no tenant deve retornar 409 VEHICLE_PLATE_ALREADY_EXISTS;

sem vazamento cross-tenant;

escrever auditoria operacional vehicle_created.

### PATCH /api/v1/vehicles/:vehicleId

RBAC: attendant+.

Regras:

atualizacao parcial;

is_active=false nao remove historico.

## 8.2 Agendamento com veiculo

Nao criar endpoint novo se puder evoluir POST /appointments de forma compativel:

{
  "customer_id": "uuid",
  "professional_id": "uuid",
  "service_id": "uuid",
  "vehicle_id": "uuid",
  "starts_at": "2026-05-20T13:00:00.000Z",
  "ends_at": "2026-05-20T14:00:00.000Z",
  "source": "manual",
  "explicit_confirmation": true,
  "idempotency_key": "uuid"
}

Implementacao segura:

aceitar vehicle_id opcional para barbearia;

exigir vehicle_id quando tenant_settings.settings.vertical = 'car_wash' e require_vehicle=true;

apos criar appointments, criar car_wash_jobs em transacao;

se falhar job, rollback do appointment.

## 8.3 Jobs de lava rapido

### GET /api/v1/car-wash/jobs

Query:

stage;

date;

professional_id;

customer_id;

vehicle_id;

plate;

correlation_id;

page;

limit.

RBAC: attendant+.

### PATCH /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/arrive

Acao:

atualiza stage arrived;

chama/checks checkInAppointment ou mantem sincronizado;

grava car_wash_job_arrived;

exige checklist se configurado.

### PATCH /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/start

Acao:

stage washing;

appointment start;

auditoria.

### PATCH /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/quality-check

Acao:

stage quality_check;

auditoria.

### PATCH /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/ready

Acao:

stage ready;

ready_notified_at se outbox enfileirado;

cria mensagem outbox WhatsApp:

Olá, {{customer_name}}. Seu veículo {{vehicle_label}} está pronto para retirada.

### PATCH /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/deliver

Acao:

stage delivered;

appointment complete;

dispara financeiro/comissao ja existentes;

auditoria.

## 8.4 Checklist

### POST /api/v1/car-wash/jobs/:jobId/checklists

Body MVP:

{
  "checklist_type": "arrival",
  "items": {
    "body_scratches": true,
    "wheel_damage": false,
    "interior_objects": "Óculos no porta-luvas",
    "fuel_level": "1/2"
  },
  "notes": "Risco pequeno no para-choque traseiro."
}

Fora do MVP:

upload de fotos;

assinatura digital;

IA de placa.

# 9. Frontend baixo nivel

## 9.1 Vertical labels

Criar helper:

type Vertical = 'barbershop' | 'car_wash';

export function getVerticalLabels(vertical: Vertical) {
  if (vertical === 'car_wash') {
    return {
      customer: 'Cliente',
      service: 'Serviço',
      professional: 'Box/equipe',
      professionals: 'Boxes/equipes',
      appointment: 'Agendamento',
      agenda: 'Agenda',
    };
  }
  return {
    customer: 'Cliente',
    service: 'Serviço',
    professional: 'Profissional',
    professionals: 'Profissionais',
    appointment: 'Agendamento',
    agenda: 'Agenda',
  };
}

Fonte sugerida da configuracao:

/api/v1/tenant-operational/settings ou endpoint existente de configuracoes;

fallback barbershop.

## 9.2 Telas novas

| Tela | Rota | Perfil | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiculos | /veiculos | attendant+ | CRUD basico de veiculos |
| Drawer veiculo | componente | attendant+ | placa/modelo/cor/notas |
| Agenda lava rapido | /agenda adaptada | viewer+ | agendar com veiculo |
| Patio / Operacao | /operacao/lava-rapido | attendant+ | board por stage |
| Checklist | modal no job | attendant+ | checklist de chegada/entrega |

## 9.3 Adaptacao do NewAppointmentModal

Hoje o fluxo e:

1. Cliente;

2. Servico;

3. Profissional;

4. Horario.

Para car_wash:

1. Cliente;

2. Veiculo;

3. Servico;

4. Box/equipe;

5. Horario.

Regra:

para barbershop, fluxo antigo permanece;

para car_wash, o passo veiculo e obrigatorio;

se cliente nao tiver veiculo, permitir cadastro rapido no modal.

## 9.4 Board operacional

Colunas:

Agendados;

Chegaram;

Lavando;

Conferencia;

Prontos;

Entregues.

Card:

placa;

modelo/cor;

cliente;

servico;

horario;

box/equipe;

status;

acoes permitidas.

Acoes:

Chegou;

Iniciar lavagem;

Enviar para conferencia;

Marcar pronto;

Entregar/concluir;

Cancelar;

Abrir checklist;

Ver mensagens.

# 10. Regras de negocio

## 10.1 Agendamento

Um box/equipe nao pode ter sobreposicao de horario.

Duração vem do servico.

Buffer antes/depois pode ser usado para manobra, secagem ou setup.

Para car wash, vehicle_id e obrigatorio quando configurado.

Veiculo deve pertencer ao mesmo cliente e tenant.

Datas passadas continuam proibidas.

Idempotencia continua obrigatoria.

## 10.2 Chegada

Somente attendant+ pode marcar chegada.

Se checklist obrigatorio estiver ativo, chegada deve criar ou exigir checklist de entrada.

Auditoria registra ator, horario, job, appointment e correlation_id.

## 10.3 Pronto para retirada

Ao marcar ready, enfileirar WhatsApp via outbox.

Se cliente opt-out, registrar evento e nao enviar.

Retry segue regra atual manager+.

Mensagem nao deve conter dados sensiveis alem de placa/modelo se o PO aprovar.

## 10.4 Entrega

Ao entregar, marcar job delivered.

Completar appointment.

Gerar financeiro/comissao pelo fluxo existente.

Registrar auditoria.

## 10.5 Cancelamento/no-show

Cancelamento libera slot.

No-show pode alimentar restricao/recall futuro.

Se cancelado antes da chegada, job vira cancelled.

# 11. Mensagens WhatsApp

## 11.1 Confirmacao

Olá, {{customer_name}}. Seu agendamento no {{tenant_name}} foi confirmado para {{date_time}}.
Veículo: {{vehicle_label}}.
Serviço: {{service_name}}.

## 11.2 Lembrete

Lembrete: seu horário no {{tenant_name}} é hoje às {{time}}.
Veículo: {{vehicle_label}}.

## 11.3 Carro pronto

Olá, {{customer_name}}. Seu veículo {{vehicle_label}} está pronto para retirada.
Obrigado por escolher o {{tenant_name}}.

## 11.4 Feedback/recall futuro

Como foi sua experiência com a lavagem do {{vehicle_label}}?
Responda de 1 a 5.

Fase futura:

Já faz {{days}} dias desde sua última lavagem. Quer reservar um horário?

# 12. Cenarios BDD

## 12.1 Cadastro de veiculo

Cenario: Cadastrar veiculo para cliente do mesmo tenant
Dado que estou autenticado como atendente
E existe um cliente no meu tenant
Quando cadastro um veiculo com placa, modelo e cor
Entao o veiculo deve ser salvo
E deve aparecer no historico do cliente
E deve ser registrado evento de auditoria operacional

## 12.2 Bloqueio cross-tenant

Cenario: Impedir uso de veiculo de outro tenant
Dado que estou autenticado no tenant A
E existe um veiculo no tenant B
Quando tento criar agendamento usando o veiculo do tenant B
Entao a API deve retornar erro
E nenhum agendamento deve ser criado

## 12.3 Agendamento de lavagem

Cenario: Criar agendamento de lava rapido com veiculo
Dado que estou autenticado como atendente
E existe cliente, veiculo, servico e box disponivel
Quando crio um agendamento para a lavagem
Entao o agendamento deve ser criado
E um job de lava rapido deve ser criado com stage scheduled
E o slot deve ficar indisponivel

## 12.4 Chegada com checklist

Cenario: Marcar chegada do veiculo com checklist
Dado que existe um job scheduled
Quando marco o veiculo como chegou
E preencho o checklist de entrada
Entao o job deve ir para arrived
E o agendamento deve refletir check-in
E a auditoria deve registrar a acao

## 12.5 Carro pronto com WhatsApp

Cenario: Marcar carro como pronto e avisar cliente
Dado que existe um job em washing
E o cliente permite WhatsApp
Quando marco o job como ready
Entao o sistema deve enfileirar uma mensagem no outbox
E o job deve registrar ready_notified_at
E a mensagem deve conter veiculo e servico sem expor dados sensiveis

## 12.6 Entrega

Cenario: Entregar veiculo e concluir servico
Dado que existe um job ready
Quando marco como entregue
Entao o job deve ir para delivered
E o agendamento deve ser concluido
E financeiro e comissao devem ser processados conforme regra existente

## 12.7 Perfil sem permissao

Cenario: Viewer nao pode alterar patio
Dado que estou autenticado como viewer
Quando tento marcar um job como washing
Entao devo receber 403
E nenhum estado deve ser alterado

# 13. Testes obrigatorios

## 13.1 Backend unitarios

normalizacao de placa;

schemas Zod de veiculos;

regras de stage transition;

mapper de job;

sanitizacao de metadata;

mensagens WhatsApp;

labels/config vertical.

## 13.2 Backend integracao

CRUD veiculo com RLS;

duplicidade placa por tenant;

criacao appointment + car_wash_job em transacao;

cross-tenant vehicle/job;

stage transitions;

ready enfileira outbox;

delivered chama fluxo de complete/finance/comissao;

RBAC negativo.

## 13.3 Frontend

modal de agendamento com passo veiculo;

cadastro rapido de veiculo;

board render;

empty state;

erro API;

acoes por permissao;

filtros por placa/stage/box;

car wash labels sem alterar barbershop labels.

## 13.4 E2E minimo

Fluxo minimo:

1. login manager;

2. cadastrar veiculo;

3. criar agendamento;

4. marcar chegada;

5. iniciar lavagem;

6. marcar pronto;

7. validar outbox;

8. entregar;

9. validar auditoria.

# 14. Evidencias esperadas

Pasta:

docs/evidencias/lava_rapido_mvp/

Arquivos:

01_relatorio_tecnico.md;

02_resumo_po.md;

03_matriz_aceite.md;

04_roteiro_qa.md;

05_testes_locais.txt;

06_ci_pr.txt;

prints/.

Prints sugeridos:

L01 - tenant vertical car wash configurado;

L02 - cliente com aba veiculos;

L03 - cadastro de veiculo;

L04 - novo agendamento com passo veiculo;

L05 - disponibilidade por box/equipe;

L06 - board patio com jobs;

L07 - checklist entrada;

L08 - job em lavagem;

L09 - job pronto;

L10 - outbox mensagem carro pronto;

L11 - auditoria por correlation_id;

L12 - viewer/attendant sem acesso indevido;

L13 - CI verde PR.

# 15. Plano de implementacao em fases grandes

## Fase 0 - Discovery tecnico e protecao de base

Objetivo: impedir regressao.

Entregas:

ADR da vertical car_wash;

matriz de impacto nos modulos existentes;

feature flag em tenant_settings;

seed demo lava rapido;

roteiro QA base barbearia para regressao.

Estimativa: 24-40 horas.

## Fase 1 - Fundacao de vertical e veiculos

Entregas:

migration customer_vehicles;

APIs CRUD veiculo;

RLS e cross-tenant;

UI de veiculos;

aba veiculos no cliente;

testes API/Web;

OpenAPI;

evidencias.

Estimativa: 80-120 horas.

## Fase 2 - Agendamento com veiculo e labels por vertical

Entregas:

vehicle_id via extensao segura/job;

passo veiculo no modal;

validacao require_vehicle;

labels "Box/equipe" por vertical;

ajuste de agenda sem quebrar barbearia;

seed servicos lava rapido;

testes de disponibilidade e criacao.

Estimativa: 100-150 horas.

## Fase 3 - Patio operacional e checklist

Entregas:

car_wash_jobs;

car_wash_checklists;

board /operacao/lava-rapido;

transicoes arrived/washing/quality_check/ready/delivered;

checklist simples;

auditoria;

RBAC;

testes e prints.

Estimativa: 140-220 horas.

## Fase 4 - WhatsApp, outbox, financeiro e comissao

Entregas:

mensagem de carro pronto;

validacao de opt-in/opt-out;

outbox com error_class;

retry manager+;

complete gera financeiro/comissao;

dashboard inicial de patio/receita;

evidencias n8n/Evolution quando disponivel.

Estimativa: 120-190 horas.

## Fase 5 - QA, hardening e homologacao

Entregas:

bateria QA full;

CI verde;

Gitleaks;

npm audit;

regression suite barbearia;

evidencias Web;

roteiro do cliente piloto;

documentacao operacional.

Estimativa: 80-140 horas.

## Total MVP robusto

| Cenario | Horas | Prazo com squad full-time | Observacao |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | ---: | ---: | --- |
| MVP essencial | 320-430h | 3-4 semanas | Veiculo + agendamento + board simples |
| MVP robusto recomendado | 460-700h | 4-6 semanas | Inclui checklist, WhatsApp, financeiro/comissao e QA forte |
| Produto comercial ampliado | 760-1.050h | 7-10 semanas | Inclui fidelidade, portal, planos, dashboard avancado |

# 16. Time recomendado

Para acelerar com seguranca:

| Papel | Alocacao | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| --- | ---: | --- |
| Tech Lead / Arquiteto | 50-75% | desenho, revisao, RLS, PRs |
| Backend Senior | 100% | migrations, APIs, regras, testes |
| Frontend Senior | 100% | telas, labels, board, UX, testes |
| QA Pleno/Senior | 75-100% | BDD, regressao, evidencias |
| DevOps | 25-40% | CI, Docker, ambientes, n8n/Evolution |
| PO/Analista | 50% | regras, aceite, priorizacao |

Capacidade efetiva: 130-180 horas/semana.

# 17. Estimativa financeira

Premissas:

valores sem impostos;

taxa media composta para fabrica senior;

inclui desenvolvimento, testes, documentacao e evidencias;

nao inclui custos de infraestrutura, APIs pagas, WhatsApp/Evolution cloud, OpenAI ou dominios.

| Cenario | Horas | R$ 160/h | R$ 190/h | R$ 230/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| MVP essencial | 320-430h | R$ 51.200-68.800 | R$ 60.800-81.700 | R$ 73.600-98.900 |
| MVP robusto recomendado | 460-700h | R$ 73.600-112.000 | R$ 87.400-133.000 | R$ 105.800-161.000 |
| Produto comercial ampliado | 760-1.050h | R$ 121.600-168.000 | R$ 144.400-199.500 | R$ 174.800-241.500 |

Recomendacao comercial: contratar por fase com aceite objetivo. Nao contratar o produto ampliado inteiro sem validar MVP robusto em operacao real.

# 18. Riscos e mitigacoes

| Risco | Severidade | Mitigacao |
| --- | --- | --- |
| Quebrar agenda existente | Alta | mudancas aditivas, regression suite |
| Renomear dominio interno | Alta | labels por vertical, nao renomear tabelas |
| Cross-tenant em veiculos | Alta | RLS + testes integracao |
| Overlap por box | Alta | reaproveitar availability/appointments |
| Pronto/entregue conflitar com status appointment | Media | usar car_wash_jobs.stage |
| WhatsApp enviar dado sensivel | Media | templates revisados, opt-in |
| Checklist virar modulo de fotos complexo | Media | MVP sem upload de fotos |
| Escopo virar oficina | Alta | bloquear OS tecnica/pecas/garantia |
| Financeiro incompleto | Media | usar fluxo existente inicialmente |

# 19. Backlog para a fabrica

## Epic LAV-01 - Vertical car wash

Criar configuracao vertical.

Implementar labels por vertical.

Criar seed demo lava rapido.

Testar que barbearia permanece igual.

## Epic LAV-02 - Veiculos

Migration customer_vehicles.

API CRUD.

UI em clientes.

Busca por placa.

RLS/cross-tenant.

## Epic LAV-03 - Agendamento com veiculo

Passo veiculo no modal.

Validar veiculo do cliente.

Criar job em transacao.

Manter fluxo barbearia intacto.

## Epic LAV-04 - Patio operacional

Tabela car_wash_jobs.

Board operacional.

Transicoes de stage.

Auditoria por correlation_id.

## Epic LAV-05 - Checklist

Checklist entrada/entrega simples.

Obrigatoriedade configuravel.

Print/evidencia.

## Epic LAV-06 - WhatsApp/outbox

Mensagem carro pronto.

Templates.

Retry e error_class.

E2E com n8n/Evolution quando ambiente permitir.

## Epic LAV-07 - Financeiro/comissao

Concluir por entrega.

Receita e comissao via fluxo existente.

Ajustar labels/relatorios.

## Epic LAV-08 - QA/homologacao

BDD.

API tests.

Web tests.

E2E.

Prints.

CI verde.

# 20. Prompt sugerido para a fabrica

Time,

Como PO/Arquitetura do Barbearia SaaS V2, autorizo discovery tecnico e desenvolvimento controlado da vertical Lava Rapido MVP, sem iniciar Bloco 3 Dashboard Gerencial e sem quebrar entregas ja aprovadas.

Objetivo:
Implementar MVP de lava rapido sobre a arquitetura atual, com abordagem aditiva por tenant/vertical, reaproveitando agenda, clientes, servicos, profissionais como box/equipe, outbox, auditoria, financeiro/comissao, RBAC e RLS.

Regras obrigatorias:
1. Trabalhar a partir de `piloto-staging-01` atualizada.
2. Abrir PR somente contra `piloto-staging-01`.
3. Nao abrir PR contra `main`.
4. Nao fazer merge sem aceite formal PO/GP.
5. Nao renomear tabelas nucleares.
6. Nao refatorar `professionals` para `resources` neste MVP.
7. Nao alterar lifecycle global de `appointments` sem aprovacao.
8. Manter barbearia funcionando igual por default.
9. Toda migration deve ter RLS, FORCE RLS, policy e teste cross-tenant.
10. Toda entrega deve ter API + Web + testes + prints + relatorio.

Escopo MVP:
- tenant vertical `car_wash`;
- cadastro de veiculos;
- agendamento com veiculo;
- box/equipe usando `professionals`;
- board de patio;
- checklist simples;
- mensagem WhatsApp de carro pronto via outbox;
- auditoria operacional;
- financeiro/comissao por conclusao;
- QA e evidencias.

Entregar em fatias:
1. Fundacao vertical + veiculos.
2. Agendamento com veiculo.
3. Patio operacional + checklist.
4. WhatsApp/outbox + financeiro/comissao.
5. QA/homologacao.

Retorno obrigatorio por PR:
- branch/base/HEAD inicial/HEAD final;
- arquivos alterados;
- migrations;
- endpoints;
- telas;
- testes executados;
- prints;
- link PR;
- link CI;
- riscos residuais;
- o que ficou fora do escopo;
- confirmacao de que barbearia nao regrediu.

# 21. Fontes de referencia de mercado

SENATRAN / Ministerio dos Transportes - Frota de Veiculos 2025: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/frota-de-veiculos-2025

LavaOps - sistema para lava-jato com agendamento, WhatsApp e painel: https://www.lavaops.com.br/

LavaJatos CRM - painel operacional, OS, clientes/veiculos, caixa, agenda e WhatsApp: https://lavajatos.com/

Lava ja! - checklist, placa, cashback, WhatsApp, financeiro e agendamento: https://lavaja.app/

Washify/DRB - CRM, planos recorrentes, identificacao veicular, relatorios, SMS/email e detailing: https://drb.com/tunnel_solutions/point-of-sale/washify

# 22. Parecer final

O lava rapido MVP deve ser tratado como vertical adjacente e segura. A arquitetura atual suporta bem o primeiro produto, desde que se use:

configuracao de tenant;

labels por vertical;

novas tabelas aditivas;

professionals como box/equipe no MVP;

car_wash_jobs.stage para patio;

RLS e testes como portao de aceite.

Recomendacao de execucao: MVP robusto em 4-6 semanas com squad full-time, estimado em 460-700 horas. Valor provavel entre R$ 87.400 e R$ 133.000 com taxa media de R$ 190/h.

Nao recomendado agora: oficina mecanica, estoque, LPR, app mobile, plano mensal ilimitado e refatoracao generica de recursos.