PARECER TÉCNICO SÊNIOR

Time Full-Stack Sênior · Arquitetura & Engenharia

Análise do Estudo de Baixo Nível

MVP Lava Rápido sobre Barbearia SaaS V2

Base auditada: branch piloto-staging-01

Documento analisado: LAVA_RAPIDO_MVP_ESTUDO_BAIXO_NIVEL.pdf (25 páginas)

Projeto auditado: barbearia-saas (apps/api + apps/web + 27 migrations)

Data: 17/05/2026 · Solicitante: Ricardo Barreto (PO/Arquitetura)

# 1. Sumário Executivo

VEREDICTO O documento LAVA_RAPIDO_MVP_ESTUDO_BAIXO_NIVEL.pdf está APTO a seguir para desenvolvimento, com ressalvas pontuais detalhadas neste parecer. A premissa central — tratar lava rápido como vertical aditiva sobre a base barbearia, sem refatorar o domínio — está tecnicamente correta e foi validada cruzando o documento contra o código real da branch piloto-staging-01.

Confirmamos que a arquitetura descrita no documento corresponde à realidade do repositório: Fastify 5.8 + TypeScript + PostgreSQL 16 + Redis 7, RLS multi-tenant via app_tenant_id(), outbox pattern operacional, auditoria operacional com correlation_id, RBAC granular por recurso, lifecycle estendido de appointments (hold/awaiting_confirmation/checked_in/in_service/...). A vertical car_wash pode ser implementada sem quebrar entregas aprovadas, dentro do prazo e orçamento sugeridos (460–700h, R$ 87.400–133.000 a R$ 190/h).

Existem, entretanto, três blocos de risco que o documento ANDA REASOÁVELMENTE BEM mas que precisam de complementação antes do início do desenvolvimento e, mais importante, três lacunas estruturais para que o produto se torne efetivamente um SaaS comercializável. Essas lacunas são tratadas no capítulo “Track 2 — SaaS de Verdade” e exigem decisão de produto antes da fase 1 do MVP lava rápido.

## 1.1 Achados consolidados

| Dimensão | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Aderência da stack proposta vs. real | OK | Stack do PDF corresponde ao package.json: Fastify 5.8, Zod 4, PG 16, Redis, React 19, Vite. |
| Estratégia aditiva (vertical car_wash) | OK | Decisão correta. tenant_settings.settings jsonb já existe (migration 009). |
| Não renomear professionals -> resources | OK | Acertado. EXCLUDE GIST de overlap usa professional_id (migration 005). |
| Modelo de dados proposto (3 tabelas novas) | OK c/ ajuste | Falta plate normalization rule explícita, índice em normalized_plate global e contrato de metadata jsonb. |
| RLS + FORCE RLS nas novas tabelas | OK | Migration 105 do PDF segue padrão idêntico ao já usado no projeto. |
| Reaproveitamento do outbox | OK | Outbox já maduro: classify-outbox-error, retry com RBAC manager+. |
| Lifecycle de appointments | OK | enum estendido cobre checked_in, in_service, no_show_pending — alinhado com o doc. |
| Estimativas (horas/custo) | OK | Coerentes com volume de tabelas, telas e testes; reservar 10–15% de buffer. |
| plan_limits enforcement | Gap | Coluna existe, ADR documenta ausência. Precisa entrar ANTES de comercializar. |
| Billing/Subscription (SaaS) | Gap crítico | Sem Stripe/Pagar.me/Asaas integrado. Tenant é criado por platform_admin. |
| Onboarding self-service | Gap crítico | Não há signup público nem fluxo trial automático. |
| Observabilidade (logs estruturados, metrics, traces) | Gap | Só logger Fastify nativo. Sem Sentry/OTel/Prometheus. |
| Public booking (cliente final) | Gap | Não existe portal público de agendamento — todos fluxos passam por staff. |
| Conformidade LGPD | Parcial | Opt-in WhatsApp e auditoria OK. Falta DPA template, política de retenção e DSR (export/delete). |
| Testes da base (regressão) | OK | 71 testes API + 17 testes Web. Suficiente para suporte da nova vertical. |

# 2. Metodologia da Análise

Conduzimos a auditoria em quatro etapas sequenciais, simulando o papel de um time full-stack sênior que receberia o documento para implementar:

- Leitura integral do PDF (25 páginas, 22 capítulos), com foco em decisões arquiteturais, modelo de dados, contratos de API, regras de negócio e plano de fases.

- Mapeamento estrutural do repositório barbearia-saas: monorepo apps/api + apps/web, 27 migrations versionadas, 16 módulos no backend, 14 áreas funcionais no frontend.

- Cross-check de cada premissa do PDF contra o código real (modules/, migrations/, package.json, RBAC policies, CI workflows).

- Avaliação de prontidão SaaS sob 8 eixos: multi-tenancy, billing, onboarding, escalabilidade, observabilidade, segurança, LGPD e UX comercial.

# 3. Análise do Documento de Baixo Nível

## 3.1 Pontos fortes

- Decisão arquitetural central correta: o PDF acerta ao recusar a refatoração de "professionals" para "resources". Renomear a tabela quebraria a constraint EXCLUDE GIST de não-overlap (migration 005), a política RLS, todos os índices, mais de 60 testes de integração e os RBAC policies. A abordagem de "label por vertical" no frontend é o caminho de menor risco.

- Separação correta entre lifecycle de agenda e stage operacional: o car_wash_jobs.stage é uma máquina de estado adjacente que NÃO interfere no appointment_status enum. Isso preserva o trigger trg_append_appointment_status_history (migration 009) e o EXCLUDE de overlap. Excelente.

- Migração 105 reproduz fielmente o padrão da casa: ENABLE RLS + FORCE RLS + policy tenant_isolation_* USING/WITH CHECK = app_tenant_id() — exatamente o padrão das migrations 005, 009, 020, 103.

- Reaproveitamento maduro do outbox: o módulo apps/api/src/modules/outbox já possui classify-outbox-error, retry com RBAC manager+, isolamento multi-tenant testado (outbox.isolation.integration.test.ts). A mensagem de "carro pronto" cai em padrão já operacional.

- Auditoria operacional com correlation_id já existe: migration 103 cria operational_audit_events com entity_type, event_type, request_id, correlation_id, metadata jsonb sanitizada. Bastam novos event_types: vehicle_created, car_wash_job_arrived, etc.

- Estimativas críveis: o range 460–700h para o "MVP robusto" é coerente com o volume de entregas (3 migrations, ~12 endpoints, ~5 telas novas, ~30 cenários BDD, retesteR da barbearia). Recomendamos buffer de 10–15%.

- Risco de "virar oficina" antecipado: o PDF é explícito em bloquear OS técnica, peças, garantia. Isso protege o escopo e preserva o tempo de mercado.

## 3.2 Lacunas e correções necessárias antes do desenvolvimento

### 3.2.1 Normalização de placa

O capítulo 7.3 do PDF apresenta a regex /^[A-Z]{3}[0-9][A-Z0-9][0-9]{2}$/ mas não detalha:

- Quem é o source-of-truth para normalized_plate (backend, banco via trigger, ou aplicação)?

- Como tratar placas internacionais (Mercosul Paraguai, Mercosul Argentina) — fora do regex BR.

- Validação de unicidade quando placa for NULL — UNIQUE (tenant_id, normalized_plate) com NULLs gera comportamento dependente do Postgres (NULLs distintos por padrão; usar NULLS NOT DISTINCT em PG 15+ se quiser bloqueio).

- Ajuste recomendado: definir explicitamente normalized_plate como GENERATED ALWAYS AS (...) STORED via função PL/pgSQL para evitar drift entre API e import.

### 3.2.2 Transação composta appointment + car_wash_job

O capítulo 8.2 propõe "apos criar appointments, criar car_wash_jobs em transação; se falhar job, rollback do appointment". Falta especificar:

- Nível de isolamento esperado (READ COMMITTED é o default — suficiente, mas precisa estar declarado).

- Comportamento sob retry de idempotency_key — o appointments.idempotency_key já é tratado, mas e quando o segundo POST traz vehicle_id diferente?

- Modo de detecção do conflito de overlap (EXCLUDE GIST) — hoje a constraint dispara erro 23P01 e o serviço traduz; o job não pode ser criado parcialmente.

### 3.2.3 Contrato do metadata jsonb em car_wash_jobs

O metadata jsonb proposto é caixa-preta. Senior recomenda:

- Definir um JSON Schema (Zod) versionado, mesmo que minimal — ex.: { schema_version: 1, fuel_level, mileage, notes }.

- Função de sanitização no padrão sanitize-operational-audit-metadata.ts (que já existe) — para não vazar dado sensível em listagem.

- Limite de tamanho (4KB) e CHECK no banco para evitar abuso.

### 3.2.4 Checklist como jsonb vs. tabela relacional

O capítulo 8.4 modela items como jsonb. Para o MVP é aceitável. Mas alertamos:

- Relatórios futuros ("quantos checklists tiveram body_scratches=true em maio?") ficam lentos sem GIN index.

- Recomenda-se CREATE INDEX idx_checklist_items_gin ON car_wash_checklists USING gin (items jsonb_path_ops);

- Migrar para tabela relacional (car_wash_checklist_items) só na fase 2/3, se demanda de BI surgir.

### 3.2.5 Mensagem WhatsApp e dados sensíveis

O capítulo 10.3 ressalta "não conter dados sensíveis além de placa/modelo se PO aprovar". Falta:

- Definir template aprovado oficialmente (Evolution/WhatsApp Business exige template review).

- Mecanismo de opt-out — já existe customers.whatsapp_opt_out; o job deve verificá-lo antes do enqueue. Bloco precisa ser testado.

- Registro de qual template foi usado em message_outbox.metadata para auditoria LGPD posterior.

### 3.2.6 Migrations: numeração e idempotência

O PDF cita "Migration 105_car_wash_mvp.sql". O repositório está em 104. Recomendamos:

- Quebrar em 3 migrations: 105_customer_vehicles.sql, 106_car_wash_jobs.sql, 107_car_wash_checklists.sql.

- Cada uma idempotente (CREATE TABLE IF NOT EXISTS, DROP POLICY IF EXISTS antes de CREATE POLICY).

- Reserve 108_car_wash_indexes_extras.sql para os índices GIN/BTREE de relatório (opcional).

### 3.2.7 Feature flag por tenant

O modelo tenant_settings.settings.vertical = "car_wash" é OK, mas falta:

- Validação Zod global do payload de settings (hoje cada módulo valida o seu sub-objeto).

- Endpoint admin para ALTERAR vertical (com auditoria operational_audit do tipo "tenant_vertical_changed").

- Defaults: tenants existentes devem ser back-fillados com { vertical: "barbershop" } via migration de dados.

# 4. Validação Detalhada: Documento vs. Projeto Real

Para cada premissa do PDF auditamos o código fonte. Tabela completa:

| Premissa do PDF | Evidência no repositório | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Stack Fastify + TS + PG 16 + Redis | apps/api/package.json: fastify 5.8.5, pg 8.20, ioredis 5.10, zod 4.3 | CONFIRMADO |
| RLS via app_tenant_id() | database/migrations/001_init.sql linha 169 (CREATE FUNCTION app_tenant_id) | CONFIRMADO |
| tenant_settings jsonb | database/migrations/009 linhas 54–60: tenant_settings(tenant_id, settings jsonb) | CONFIRMADO |
| Outbox pattern com retry | apps/api/src/modules/outbox: classify-outbox-error, retry-message.service | CONFIRMADO |
| Auditoria operacional com correlation_id | database/migrations/103 e apps/api/src/modules/audit (operational-audit-query) | CONFIRMADO |
| Lifecycle estendido de appointments | migration 009 adiciona hold, awaiting_confirmation, checked_in, in_service, no_show_pending | CONFIRMADO |
| Categorias e variantes de serviço | migration 009 cria service_categories e service_variants | CONFIRMADO |
| Branches (multi-unidade) | migration 009 cria tabela branches | CONFIRMADO |
| Waitlist | apps/api/src/modules/waitlist + migration 019 | CONFIRMADO |
| Calendar blocks (manutenção/folga) | migration 005 + 104 (created_by) | CONFIRMADO |
| Financeiro/comissão | migrations 020 e 021; modules/finance e modules/commission | CONFIRMADO |
| RBAC granular por recurso | apps/api/src/middlewares/rbac.ts: permissionPolicy (appointments, waitlist, outbox, ...) | CONFIRMADO |
| CI com Postgres + Redis services | .github/workflows/ci.yml | CONFIRMADO |
| Branch piloto-staging-01 | git branch --show-current confirma | CONFIRMADO |
| Idempotency keys | appointments.idempotency_key + outbox.idempotency_key (migration 005, 009, 020) | CONFIRMADO |
| Sem referências a "vertical"/"car_wash" | grep retorna 0 hits funcionais — base limpa para introduzir conceito | COMO ESPERADO |
| Sem registry de migrations executadas | Não encontrado schema_migrations — controle via backfill-migrations-registry.mjs externo | OBSERVAÇÃO |
| Plan limits enforcement | docs/ADR_PLAN_LIMITS_ENFORCEMENT.md: "não implementado na Core API" | GAP |

# 5. Track 2 — SaaS de Verdade

O PDF é tecnicamente impecável para a vertical, MAS está focado em domínio (lava rápido). Como senior, precisamos abrir um segundo eixo paralelo para o produto se tornar comercializável como SaaS. Sem isso, o cliente entrega serviços para um único tenant operado manualmente — não um SaaS.

PRINCÍPIO SaaS = Self-Service + Multi-Tenant + Subscription + Operação Observável. Hoje temos só os dois primeiros, e o segundo está só parcialmente comercializado (limites não enforced).

## 5.1 Billing & Subscription

Gap crítico. tenants.plan_code e tenants.plan_limits existem, mas:

- Não há integração com gateway (Stripe, Pagar.me, Asaas, Iugu).

- Não há tabela subscriptions, invoices, payment_attempts.

- Não há webhook de cobrança para suspender tenant inadimplente.

- Não há dunning (cobrança automática progressiva).

### Recomendação técnica

- Provider: Asaas ou Pagar.me para o mercado BR (PIX recorrente, boleto, cartão); Stripe se houver visão internacional.

- Migration nova: 110_subscriptions.sql com tabelas subscription_plans, tenant_subscriptions, invoices, payment_events. Todas com RLS.

- Outbox de eventos billing: reusar o pattern existente para idempotência de webhooks vindos do gateway.

- Status de tenant: expandir tenant_status enum para incluir past_due, dunning_paused. Bloquear logins/criação de apt quando past_due > X dias.

- Estimativa: 180–240h (integração + UI billing + testes).

## 5.2 Onboarding self-service

Hoje tenants são criados por platform_admin via API. Para virar SaaS:

- Página pública /signup com captura de e-mail, telefone e nome da empresa.

- Fluxo trial 14 dias automático (tenant criado em status="trial" com plano starter pré-aplicado).

- Verificação de e-mail + criação do primeiro usuário tenant_owner.

- Wizard de setup inicial: vertical (barbearia/lava rápido), primeiro profissional/box, primeiros serviços, horário de funcionamento.

- Domínio: tenants.slug + roteamento por subdomínio (acme.barbearia.app) ou path (/t/acme).

- Estimativa: 100–140h.

## 5.3 plan_limits enforcement (já documentado, falta executar)

O ADR docs/ADR_PLAN_LIMITS_ENFORCEMENT.md já descreve o caminho. Pendente:

- Helper assertPlanLimit(tenantId, resource, currentCount) com cache Redis (TTL 60s).

- Middleware aplicado em POST /professionals, /services, /users (criação de convite).

- Resposta 402 PLAN_LIMIT_EXCEEDED documentada no OpenAPI.

- Schema canônico de plan_limits: { max_professionals, max_services, max_users, max_appointments_per_month, features: { whatsapp, recall, financeiro } }.

- Estimativa: 32–48h.

## 5.4 Observabilidade

Hoje só logger Fastify nativo (Pino). Para operar SaaS multi-tenant em produção precisamos:

- Logs estruturados: Pino já está; falta adicionar tenant_id, user_id, correlation_id, request_id em TODO log.

- Error tracking: Sentry (gratuito até 5k events/mês) com release tagging por deploy. ~8h de integração.

- Métricas (Prometheus + Grafana): fastify-metrics ou prom-client. Métricas-chave: http_request_duration_seconds, outbox_lag, appointments_created_total, plan_limit_blocks_total. ~24h.

- Distributed tracing (OpenTelemetry): Já existem libs @opentelemetry/* para Fastify+pg+ioredis. Coletor Tempo/Jaeger. ~32h.

- Alerting: Grafana Alerts ou Better Stack — outbox > 5 min de lag, error rate > 1%, p95 > 800ms.

## 5.5 LGPD e segurança

- DSR (Data Subject Rights): endpoint POST /api/v1/me/data-export e POST /api/v1/me/data-erasure-request. Hoje inexistente.

- Política de retenção: job mensal que anonimiza customers de tenants cancelados há > 90 dias (audit log retém só identificadores).

- DPA template: exigido para clientes empresariais. Anexar ao processo comercial.

- Criptografia at-rest: hoje tenant_integrations.encrypted_secret existe; expandir para tokens WhatsApp, chaves PIX. KMS recomendado (AWS KMS / GCP KMS / pgcrypto com chave externa).

- Rotação de segredos: docs/CREDENCIAIS_ROTACAO.md já existe — operacionalizar com schedule trimestral.

## 5.6 Public booking (cliente final)

Para um SaaS de barbearia/lava rápido, o cliente final precisa agendar sem login interno. Hoje todas as rotas exigem JWT. Sugestão:

- Sub-app público (apps/web-public/) ou rota /book/:tenantSlug no mesmo app, isolada do AppShell.

- API pública com rate-limit agressivo: GET /public/v1/:tenantSlug/availability, POST /public/v1/:tenantSlug/appointments.

- Captcha (hCaptcha/Cloudflare Turnstile) na criação.

- hold pattern já existe (appointment_holds) — perfeito para reservar slot antes de confirmar via WhatsApp.

- Estimativa: 120–180h.

## 5.7 Dashboards e métricas comerciais

- MRR, ARR, churn por cohort, NPS (out-of-the-box em Stripe Atlas ou ChartMogul).

- Dashboard interno para customer success: tenants em trial expirando, tenants com 0 agendamentos em 7 dias, etc.

- Por tenant: ocupação por box/profissional, ticket médio, recorrência (mais relevante p/ lava rápido).

# 6. Matriz de Riscos Reavaliada

O PDF apresenta uma boa matriz no capítulo 18. Reforçamos e adicionamos linhas:

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação senior |
| --- | --- | --- | --- |
| Quebrar EXCLUDE GIST ao alterar appointments | Baixa | Alto | Não alterar; usar car_wash_jobs.stage paralelo. Cenário BDD 12.3 obriga o teste de overlap por box. |
| RLS escapa em queries cross-table (joins) | Média | Crítico | Já mitigado com FORCE RLS. Adicionar teste de cross-tenant para JOIN entre car_wash_jobs e customer_vehicles obrigatoriamente. |
| Vazamento de dados em metadata jsonb | Média | Alto | Aplicar sanitize-operational-audit-metadata em todo listing. JSON Schema + size limit. |
| Outbox lag explodir em demanda real | Média | Alto | Monitor Prometheus + alerta. Worker scaling horizontal. Hoje single-instance. |
| Plan limits ausentes -> tenant burla plano | Alta | Médio | Implementar 5.3 antes do GA comercial. Hoje é só contrato. |
| Inadimplência sem dunning | Alta | Médio | Implementar 5.1 em paralelo. Sem isso, churn não-pagamento = 100%. |
| LGPD: cliente solicita exclusão e não há fluxo | Média | Crítico | Implementar 5.5 DSR antes de captar > 50 tenants ou qualquer empresa B2B. |
| Migrations sem registry estável | Média | Médio | Adotar pgmate, node-pg-migrate ou criar schema_migrations versionado. Hoje o backfill é manual. |
| Frontend sem code-splitting por vertical | Baixa | Médio | Já há React.lazy(); adicionar lazy() por vertical (board lava rápido só carrega se vertical=car_wash). |
| Senior turnover na fábrica durante 4–6 semanas | Baixa | Alto | Estabelecer ADR de toda decisão arquitetural ANTES da fase 1; PR review com tech lead da casa obrigatório. |
| n8n/Evolution API indisponíveis em piloto | Média | Médio | Outbox absorve; retry manager+; é preciso runbook de incidente WhatsApp (já parcial em P2_RUNBOOK_SUPORTE.md). |
| Crescimento de jsonb em metadata sem GIN | Média | Baixo | Adicionar GIN apenas na fase 3 quando relatórios começarem. |

# 7. Roadmap Recomendado — Visão Senior

Propomos executar em DOIS TRACKS paralelos. Track 1 segue o PDF (vertical car_wash). Track 2 trabalha as lacunas SaaS comerciais. Ambos confluem para um GA comercial.

## 7.1 Track 1 — Vertical Lava Rápido (segue o PDF)

| Fase | Entregas-chave | PDF | Estimativa | Bloqueador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ADR vertical, feature flag, regression suite | Cap. 15 F0 | 24–40h | Aprovação PO |
| 1 | Migration 105, CRUD veiculos, RLS cross-tenant | Cap. 15 F1 | 80–120h | - |
| 2 | Modal agendamento c/ veiculo, labels por vertical | Cap. 15 F2 | 100–150h | Fase 1 OK |
| 3 | car_wash_jobs, board patio, checklist, transições | Cap. 15 F3 | 140–220h | Fase 2 OK |
| 4 | WhatsApp carro pronto, financeiro/comissão por entrega | Cap. 15 F4 | 120–190h | Outbox estável |
| 5 | QA, hardening, homologação, regressão barbearia | Cap. 15 F5 | 80–140h | Todas anteriores |

Subtotal: 544–860h (com buffer de 15% sobre os 460–700h do PDF).

## 7.2 Track 2 — SaaS de Verdade (paralelo, escopo novo)

| Fase | Entregas-chave | Estimativa | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | plan_limits enforcement + 402 + cache Redis | 32–48h | Pré-Fase 1 Track 1 |
| S2 | Onboarding self-service: /signup + trial 14d + wizard inicial | 100–140h | Paralelo a Fase 2 |
| S3 | Billing: integração Asaas/Pagar.me, subscriptions, invoices, dunning | 180–240h | Paralelo a Fase 3–4 |
| S4 | Observabilidade: Sentry + Prometheus + OpenTelemetry + dashboards Grafana | 64–104h | Paralelo a Fase 4 |
| S5 | LGPD: DSR endpoints, política retenção, DPA template, criptografia secrets | 40–60h | Paralelo a Fase 4–5 |
| S6 | Public booking (cliente final agenda sem login) | 120–180h | Pós Fase 5 (V1.1) |
| S7 | Dashboards comerciais: MRR/ARR/churn/cohorts (internos) | 40–60h | Pós Fase 5 (V1.1) |

Subtotal: 576–832h. Soma dos dois tracks: 1.120–1.692h.

## 7.3 Cronograma sugerido (8–12 semanas)

Squad recomendado: 1 Tech Lead, 2 Backend Sr, 2 Frontend Sr, 1 QA Sr, 0,5 DevOps, 0,5 PO. Capacidade efetiva ~280h/semana.

Sequenciamento:

- Semanas 1–2: Fase 0 + Fase 1 + Fase S1. Marco: barbearia inalterada, veículos persistidos com RLS, plan limits aplicando 402.

- Semanas 3–4: Fase 2 + iniciar Fase S2. Marco: agendamento aceita vehicle_id; signup público em staging.

- Semanas 5–6: Fase 3 + Fase S2 (concluir) + iniciar Fase S3. Marco: board operacional funcionando + trial automático.

- Semanas 7–8: Fase 4 + Fase S3 (concluir) + Fase S4. Marco: WhatsApp carro pronto entregue, primeira cobrança real processada.

- Semanas 9–10: Fase 5 + Fase S5. Marco: homologação completa, LGPD OK, primeiro tenant comercial onboarded.

- Semanas 11–12 (opcional V1.1): Fase S6 + Fase S7. Marco: lançamento público do produto.

# 8. Recomendações Imediatas para Iniciar com Segurança

## 8.1 Antes do primeiro PR

- Aprovar formalmente este parecer + o ADR vertical no PO.

- Abrir ADR_VERTICAL_CAR_WASH.md em docs/ explicitando: (a) decisão de não renomear professionals; (b) car_wash_jobs.stage paralelo a appointment_status; (c) tenant_settings.settings.vertical como single source of truth.

- Criar branch feature/lava-rapido-fase-0 a partir de piloto-staging-01 e configurar CI para ela (linha já é padrão no .github/workflows/ci.yml).

- Rodar a regression suite atual e baseline-ar o resultado (CSV com tempo, p95, status). Sem isso não dá pra provar "barbearia não regrediu".

- Decidir se Track 2 começa em paralelo. Recomendamos SIM, pelo menos a fase S1 (plan_limits).

## 8.2 Padrões de PR não-negociáveis

- Toda migration nova: BEGIN/COMMIT, IF NOT EXISTS, ENABLE RLS + FORCE RLS + policy nominada tenant_isolation_<tabela>, mais o teste de integração cross-tenant ANTES de mergear.

- Toda rota: Zod schema versionado, RBAC explícito via requirePermission, OpenAPI gerado, log com tenant_id+correlation_id, e teste negativo (RBAC, RLS, validação).

- Toda mensagem outbox: template aprovado, opt-in/opt-out checado, idempotency_key obrigatória.

- Toda alteração no NewAppointmentModal: regressão da barbearia (fluxo cliente -> serviço -> profissional -> horário) protegida por teste Web.

## 8.3 Operacional

- Definir SLA do piloto: response time p95 < 500ms, outbox lag < 2 min, error rate < 0,5%.

- Documentar canal de incidente (PagerDuty / Better Stack / Slack#incidents) ANTES de captar tenants.

- Backup automatizado do Postgres com PITR (hoje só backup_dev_before_008_outbox.dump manual). Recomendamos pg_basebackup + WAL archiving ou managed RDS/Cloud SQL.

# 9. Parecer Final

DECISÃO TÉCNICA O documento LAVA_RAPIDO_MVP_ESTUDO_BAIXO_NIVEL.pdf é APROVADO para iniciar desenvolvimento na branch piloto-staging-01, com as 7 correções pré-implementação do capítulo 3.2 e a abertura do Track 2 (SaaS comercial) pelo menos na fase S1 (plan_limits). A vertical car_wash não introduz risco arquitetural significativo na base barbearia e tem ROI defensável.

PRÓXIMO PASSO RECOMENDADO 1) PO assina este parecer. 2) Tech Lead da casa abre ADR_VERTICAL_CAR_WASH.md e branch feature/lava-rapido-fase-0. 3) Squad executa Fase 0 (24–40h) com entrega: ADR + feature flag + seed demo + baseline de regressão. 4) PR contra piloto-staging-01, CI verde, evidências em docs/evidencias/lava_rapido_mvp/. 5) Em paralelo, abrir card S1 plan_limits enforcement para uma cadeira backend.

Assinatura técnica: Time Full-Stack Sênior (Arquitetura + Backend + Frontend + QA + DevOps).

Base auditada: barbearia-saas @ piloto-staging-01 (commit e421970), 27 migrations, 71+17 testes, CI verde.

Documento analisado: LAVA_RAPIDO_MVP_ESTUDO_BAIXO_NIVEL.pdf (25 páginas, 22 capítulos, 5 cenários BDD).

Limitação desta análise: estática (sem rodar testes ou subir o ambiente). Recomendamos validação dinâmica do baseline antes do início da Fase 1.